РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ ПРОТАСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 мая 2013 года. д. Протасово |  | № 15 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов

С целью подготовки жилищно- коммунального хозяйства  и объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону 2013 -2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу мероприятий по подготовке объектов  жилищно- коммунального хозяйства  и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2013 -2014 годов. (Приложение № 1)

2. Создать штаб по контролю за подготовкой жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 годов. (Приложение № 2)

3. Директору Протасовского социально-культурного центра Демкиной С.А. в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить готовность домов культуры и библиотек  к приемке тепла и началу отопительного сезона.

4. Рекомендовать генеральному директору ООО «Протасово» Изотову С.В. подготовить объекты водоснабжения к отопительному сезону в срок до 05.09.2013 г., до 25 августа 2013 года создать необходимые аварийные запасы материально-технических средств, сформировать аварийные бригады с необходимым  инструментом и техникой для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить готовность планируемых сил и средств для выполнения, аварийно- спасательных работ.

5. Рекомендовать директору МУП «Теплогаз» Громляк А.В. обеспечить проведение гидравлических испытаний  теплотрассы в срок до 01.08.2013 г., ремонт котельной в д. Протасово в срок до 01.09.2013 г.

6. Руководителям учреждений, предприятий и организаций обеспечить на подведомственных объектах соблюдение требований пожарной безопасности, до 1 августа 2013 года принять меры к погашению задолженности за потребленный газ, тепло- и электроэнергию.

7. До 10 сентября 2013 года оформить паспорта готовности сельского поселения к обеспечению тепловой энергией объектов социальной сферы в осенне-зимний период.

8. Рекомендовать генеральному директору ООО «Протасово» Изотову С.В. до 1 сентября 2013 года завершить оформление лицензий на водопользование.

9. Утвердить форму паспорта готовности сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению 3.

10. Утвердить форму акта проверки готовности сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению 4.

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                              В.А. Перловский

Приложение  1

к Постановлению главы администрации

Протасовского сельского поселения № 15 от 13.05.2013 года.

ПРОГРАММА

мероприятий по подготовке объектов  жилищно- коммунального хозяйства

и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2013 -2014 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования, тыс. руб. | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятия | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водопроводное хозяйство |
| 1 | Установка станции управления глубинными насосами с частотным преобразователем в д. Добрая Вода. | шт. | 1 | май | июнь |  | 100000 |  |  | Изотов С.В. |
| 2 | Установка автоматики на артезианской скважине в д. Сычи | шт. | 1 | май | июнь |  |  | 20000 |  | Изотов С.В |
| 3 | Замена магнитного пускателя в д. Протасово | шт. | 1 | май | май |  |  | 1000 |  | Изотов С.В |
| 4 | Замена магнитного пускателя в д. Сычи | шт. | 1 | апрель | апрель |  |  | 1000 |  | Изотов С.В |
| 5 | Замена магнитного пускателя в с. Спасское | шт. | 1 | июль | июль |  |  | 1000 |  | Изотов С.В |
| 6 | Реконструкция водопровода в с. Спасское | метр | 50 | август | сентябрь |  |  | 13573 |  | Изотов С.В. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 100000 | 36573 |  |  |
| Канализационное хозяйство |
| 7 | Ремонт колодцев канализации в д. Добрая Вода | шт. | 10 | август | сентябрь |  |  | 10000 |  | Изотов С.В. |
| 8 | Чистка колодцев в д. Протасово | шт. | 20 | июль | август |  |  | 10000 |  | Изотов С.В. |
| 9 | Промывка, пробивка, откачка канализационной сети в н.п. Сычи, Протасово, Добрая Вода | метр | 5000 | апрель | май |  |  | 20000 |  | Изотов С.В. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |
| Тепловое хозяйство |
| 10 | Гидравлические испытания теплотрассы и котлов |  |  | 20.05.13 | 20.05.13 | 4198 | 6597 |  |  | Савочкин В.А. |
| 11 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | шт. | 2 | 10.06.13 | 05.08.13 |  |  | 2359 |  | Савочкин В.А. |
| 12 | Ревизия и ремонт подпиточных насосов | шт. | 2 | 10.06.13 | 05.08.13 |  |  | 1361 |  | Савочкин В.А. |
| 13 | Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 10 | 10.06.13 | 05.08.13 |  |  | 804 |  | Савочкин В.А. |
| 14 | Ревизия и ремонт электросилового оборудования |  |  | 10.06.13 | 05.08.13 |  |  | 610 |  | Савочкин В.А. |
| 15 | Ревизия и ремонт ГРУ |  |  | 10.06.13 | 05.08.13 |  |  | 1477 |  | Савочкин В.А. |
| 16 | Гидравлические испытания теплотрассы |  |  | 18.08.13 | 19.08.13 | 4198 | 6597 |  |  | Савочкин В.А. |
| 17 | Замер заземления, молниезащиты, дымоходов |  |  | 16.08.13 | 22.08.13 |  |  | 1800 |  | Савочкин В.А. |
| 18 | Поверка КИПиА |  |  | 20.06.13 | 25.07.13 |  |  | 8100 |  | Савочкин В.А. |
| 19 | Поверка приборов контроля загазованности |  |  | 20.06.13 | 25.07.13 |  |  | 3120 |  | Савочкин В.А. |
| 20 | Приобретение и монтаж счетчика с корректором |  |  | 12.06.13 | 30.07.13 |  | 42000 |  |  | Савочкин В.А. |
| 21 | Ремонт фундамента дымовой трубы и экспертиза ПБ |  |  | 20.07.13 | 15.09.13 |  | 6744 |  |  | Савочкин В.А. |
|  | Всего: |  |  |  |  | 8396 | 61938 | 19631 |  |  |
| Газовое хозяйство |
| 22 | Поверка сигнализаторов загазованности | шт. | 3 | 01.06.13 | 30.06.13 |  | 2660 |  |  | Перловский В.А. Демкина С.А. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2660 |  |  |  |
| Объекты социально-культурной сферы |
| 23 | Гидравлические испытания отопительной системы в Протасовском СДК |  |  | 20.05.13 18.08.13 | 20.05.13 19.08.13 |  | 6597 |  |  | Демкина С.А. |

| 24 | Ремонт сцены в Протасовском СДК |  |  | 01.06.13 | 30.06.13 |  | 100000 |  |  | Демкина С.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Утепление оконных блоков и дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  | Демкина С.А. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 106597 |  |  |  |

Приложение 2

к Постановлению главы администрации

Протасовского сельского поселения № 15 от 13.05.2013 года.

состав

штаба Протасовского сельского поселения по контролю

за подготовкой жилищно- коммунального хозяйства к отопительному

периоду 2013-2014 годов

1. Перловский В.А. – глава Протасовского сельского поселения, начальник штаба;

2. Изотова Т.П. – заместитель главы сельского поселения, секретарь;

3. Демкина С.А. – директор Протасовского СКЦ;

4. Изотов С.В. – генеральный директор ООО «Протасово»;

5. Мустафаев Г.И. – заведующий Протасовской амбулаторией;

6. Сретенский С.Ю. – директор Протасовской средней общеобразовательной школы;

7. Громляк А.В. – директор МУП «Теплогаз Мценского района».

Приложение 3

к Постановлению главы администрации

Протасовского сельского поселения № 15 от 13.05.2013 года.

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ

Протасовского сельского поселения

(наименование  муниципального образования)

к работе в осенне-зимний период

2013-2014 годов

Выдан        Протасовскому сельскому поселению

(наименование муниципального образования)

На основании акта проверки от «____» ___________2013г. № _____

Глава администрации

Протасовского сельского поселения       _________       Перловский В.А.

(подпись)                         (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение 4

к Постановлению главы администрации

Протасовского сельского поселения № 15 от 13.05.2013 года.

АКТ

проверки готовности

Протасовского сельского поселения

(наименование муниципального образования)

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

д. Протасово                                                                                 «____» _____________2013 г.

Комиссия, назначенная Распоряжением главы администрации Протасовского сельского поселения от « ____» ____________ 2013 года № ___, на основании порядка оценки готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации водного и канализационного хозяйства.

С ______  по ________________ 2013 г.  провела проверку ____________________________ __________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________________________________________________

и установила:

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности к работе в осенне-зимний период согласно пункту 7.8 Порядка)

Вывод:

(муниципальное образование подготовлено (неподготовлено) к работе в ОЗП и имеет (не имеет) право на получение паспорта готовности)

Глава администрации

сельского поселения                                                          _____________________              В.А. Перловский

(подпись)

Генеральный директор

ООО «Протасово»                                                     _____________________              С.В. Изотов.

(подпись)

Члены комиссии:     __________________________       __________________________      _________________

(подпись)

__________________________       __________________________     __________________

(подпись)

М.П.