**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.02.2015 г. № 128

 г.Мценск

об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Мценского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

 Вцелях развития информационного общества на территорииМценского района, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 № 255 «О планах и программах развития, муниципальных программах Мценского района» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:

 1. Признатьутратившим силу постановление администрации Мценскогорайона от 23.10.2013 №777 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территори и Мценского районана 2014-2016 годы».

 2. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории Мценского районана 2015-2017 годы и на период до 020 года» согласно приложению.

 3. Главному специалисту отдела информационных технологий администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мценского района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мценского района по экономике Е. А. Корневу.

Глава Мценского района И. А. Грачев

 Приложение

 к постановлению администрации

 Мценккого района

 от 19.02.2015 г. № 128

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

г. Мценск 2015 г.

ПАСПОР Т

муниципальной Программы «Развитие информационного общества на

территории Мценскогорайонана 2015-2017 годы и на период до 2020года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитиеинформационного общества на территории Мценского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» |
|  Ответственный исполнительпрограммы | Отдел информационных технологийадминистрации Мценского района Орловской области |
| Соисполнители программы(подпрограммы) | -Администрация Мценского района;-Управление по муниципальному имуществу Мценского района;-Отдел общего образования администрацииМценского района;-Финансовый отдел администрацииМценского района;-Отдел дорожного хозяйства и транспортаадминистрации Мценского района;-Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района;-Отдел культуры администрации Мценскогорайона. |
| Цели программы (подпрограммы) |  Создание в районе современнойинфраструктуры связи и телекоммуникаций, внедрение инноваций в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и обеспечение защиты персональных данных в информационных системах органов местного самоуправления Мценского района, предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно - коммуникационныхтехнологий (далее-ИКТ), оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ, развитие систем связи для нужд муниципального управления.  |
| Задачи программы (подпрограммы) | 1.Создание единого информационного пространства органов местного самоуправления (далее-ОМСУ), обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Мценского района для населения (развитие Интернет-портала; создание и развитие общественных пунктов доступа к информационным сетям).2. Оптимизация деятельности администрации Мценского района на основе использования современных достижений ИКТ. Обеспечение современными техническими средствами и программным обеспечением.3. Модернизация телекоммуникационной и телефонной сетей в Мценском районе.4. Оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ.5. Внедрение системы ГЛОНАСС для мониторинга и контроля работы пассажирского и муниципального транспорта на территории района.6. Внедрение и развитие электронного документооборота в администрации Мценского района.7. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных.8. Повышение качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Организация межведомственного взаимодействия. Внедрение новых сервисов.9. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий. |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограмных), их значения на последний год реализации | 1 . Прирост количества пользователей, посещающих официальный сайт администрации района к показателю 2014 года (%)-60%.2. Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме муниципальныхуслуг, (%)-60%.3. Количество запросов полученных поканалам СМЭВ, (единиц) - 600.4. Доля обеспеченности структурныхподразделений администрации района современными техническими средствами и программным обеспечением от общего количества рабочих мест, (%)-100%.5. Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, в общем количестве рабочих мест, (%)-40%6. Доля муниципальных транспортных средств, оборудованных системой ГЛОНАСС отобщего количества муниципальных транспортных средств, (%)-100%.7. Доля персональных компьютеров,обеспеченных средствами защитыинформации для обработки персональныхданных,' от общего количества рабочих местобрабатывающих персональные данные, (%)-100%.8. Количество проведенных мероприятий(участия в мероприятиях) по вопросамразвития информационно – коммуникационных технологий (семинары,конференции, выставки), (единиц) - 15. |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Напостоянной основе (без определенияэтапов) с 2015по2017 годы и на период до2020 года. |
| Объемы и источники финансированияпрограммы (подпрограммы) \*\* | Финансирование программы, в рамкахутвержденных смет расходов. Объем средстввыделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетомвозможностей бюджета района. |

**Раздел1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

 Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на реализацию задачи созданияи развития в Мценском районе единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит администрации Мценского района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений администрации, администраций сельских поселений, более тесно сотрудничать с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально значимых результатов в ходе реализации планов социально – экономического развития района. Объектом регулирования программы является создание системы управления информационными потоками и поддержки принятия решений. Предметом регулирования программы является программно – аппаратный комплекс, включающий в себя телекоммуникационную основу, средства обработки информационных потоков и средства анализа информации.

Сферыдействияпрограммы:

 **социальная** – отношения, возникающие в процессе деятельности органов местного самоуправления Мценского района, при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов, информационном взаимодействии администрации Мценского района с гражданами, юридическими лицами, общественными и политическими организациями и объединениями, органами государственной власти; **экономическая** – взаимодействие со\_ всеми хозяйствующими субъектами на территории района.

 Развитие и широкое применение информационно - коммуникационных технологий (далее-ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития. Применение ИКТ имеет большое значение для повышения ачества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования ОИВ и ОМСУ, повышения конкурентоспособности экономики, развития образования, здравоохранения и культуры. Стратегия развития информационного обществав Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерацииот 07.02.2008 № Пр-212, распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020годы)», которая констатирует необходимость формирования в России информационного общества, характеризуемого высоким уровнем развития ИКТ, определяет основные направления государственной политики в сфере развития информационного обществав Российской Федерации.

 Одним из важных направлений внедрения ИКТ является формирование электронного правительства-новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативностии удобства получения организациямии гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов и ОМСУ. Потребность в создании электронного правительства возникла в связи с запросом российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Основополагающим документом применения ИКТ в сфере государственного имуниципального управления является Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года (далее-Концепция), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р. В Концепции определены цели и комплекс задач, которые необходимо решить (достичь) исполнительным органам государственной власти всех уровней и органам местного самоуправления для формирования электронного правительства.

 Особое значение для Российской Федерации как для социального государства имеет оказание государственных и муниципальных услуг. В настоящее время это направление является приоритетным, а принятый Федеральный закон от 21.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от №1993-р и от № 2415-р установили основные принципы организации предоставления государственных и муниципальных услуг (предоставление услуг в электронной форме, электронное межведомственное взаимодействие припредоставлении услуг), а также сроки реализации новых принципов.

 Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территорииОрловской области», предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ. Основными проблемами, решение которых предусматривается Программой, являются:

* недостаточное развитиеинтернет-ресурсов района, для повышения уровня открытости о деятельности органов местного самоуправления района;
* незавершенность решения задачи по переходу на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием универсальной электронной карты;
* незавершенность работы по формированию сервисов электронного правительства региона для взаимодействия ОИВ и ОМСУ между собой и населением с использованием системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ);
* недостаточная обеспеченность структурных подразделений администрации района современными техническими средствамии программным обеспечением;
* отсутствие технологической инфраструктуры, обеспечивающей использование структурными подразделениями администрации района, администрациями сельских поселений и муниципальными учреждениямирайона системы электронного документооборота;
* недостаточное количество АРМ, обеспеченных средствами защиты, для работы в системе межведомственного взаимодействия и занятых в обработке конфиденциальной информации;
* недостаточное количество муниципального транспорта, оборудованного системой ГЛОНАСС;
* недостаточная квалификация муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий.

Использование программно-целевого метода позволит осуществить комплекс мер по централизованному решению задачи проблем, что позволт снизить стоимость их реализации на территории района.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сферере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

 Приоритеты муниципальной политики в сфере информатизации установлены следующими стратегическими документами и нормативными актами: Федеральные Законы:

 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Обинформации, информационных технологиях и о защите информации»;

 от 27.07.2006 152-ФЗ «Оперсональных данных»;

 от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органовиорганов местного самоуправления»;

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;

 Указы Президента Российской Федерации: от 17.03.2008 № 351 «Омерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно – телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

 от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

 от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 постановления Правительства Российской Федерации: от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; от 24.03.2011 № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям»;

 от 25.04.2011 № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной электронной карты»;

 от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных системиспользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

 от 07.07.2011 № 552 «О порядке предоставления федеральными органами исполнительной властии государственными внебюджетными фондами доступа к своим информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачии обслуживания универсальных электронных карт»;

 от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных имуниципальных услуг (осуществление функций)»;

 распоряжения Правительства Российской Федерации: от 27.08.2005 № 1314-р «О концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерациии опасных грузов»;

 от 17.07.2006 № 1024-р «О Концепции региональной информатизации до 2010года;

 от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»;

 от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее-Концепция);

 от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

 от 12.08.2010 № 1344-р «Об определении организации по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты»;

 от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020годы)»;

 от 31.03.2011 № 539-р «Об определении ОАО "Универсальная электронная карта» эмитентом федерального электронного приложения»;

 от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»;

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212,(далее-Стратегия);

 от 17.05.2013 № 345 «Обутверждении положения об организациии проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных и служебной информации в информационных системах администрации Мценского района».

 Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем в сфере информатизации района и решить не которые из них. Приоритетными направлениями настоящей Программы являются: повышение уровня обеспеченности современными техническими средствамии программным обеспечением специалистов администрации района;

 - повышение качества подготовки специалистов всфере ИКТ является необходимым условием перехода на инновационный путь развития;

 - работа по обеспечению открытости доступа к информации о деятельности муниципальных органов района, в частности, модернизация и развитие официального сайта администрации района;

 - развитие инфраструктуры электронного правительства, в частности, реестра муниципальных услуги технических средств для организации электронного межведомственного взаимодействия.

**2.2 Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основными целями Программы являются:

 - развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления района на основе использования нформационно-коммуникационных технологий;

 - предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

 - обеспечение информационной безопасности информационных систем и обеспечение защиты персональных данных;

* оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ;

 - создание и развитие базовой телекоммуникационной инфраструктуры района.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
* совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления;
* развитие систем предоставления приоритетных муниципальных услуг в электронном виде на территории района;
* развитие системы межведомственного электронного взаимодействия;
* модернизация официального сайта администрации района, направленная на предоставление информации о деятельности администрации района и администраций сельских поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
* развитие программно-технического обеспечения рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района;
* разработка и внедрение элементов системы защиты информации, муниципальных информационных систем;
* внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;
* применение ИКТ для формирования единого информационного пространства регионального и муниципального образования на единых концептуальных, методологических и технологических принципах;
* повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления района в области использования информационных технологий.

Программа планируется к реализации в 2014-2016 годах без разделения на этапы.

**Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы**

 Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы входящих входящих в муниципальную программу подпрограмм и приведена втаблице 1 Приложении 1.

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Мценского района на 2014-2016 годы» приведены в таблице 2 Приложения 2.

**Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для**

**реализации муниципальной программы.**

 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2014-2015 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решением Мценского районного Совета народных депутатов от 16.11.2012 №290 «О бюджете Мценского районана 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями).

 На 2015 — 2017 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длительного характера.

 Программные мероприятия выполняются в рамках доведенных обязательств, при изменении лимитов вносятся соответствующие изменения.

 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета приведено в таблице 3 Приложения 2 к программе.

 Возможно финансирование мероприятий программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.

**Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы.**

 Механизмами реализации муниципальной программы являются: комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Координатором Программы является отдел информационных технологий администрации Мценского района:

* обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, а также контроль за отклонением от первоначального утвержденного объема финансирования Программы в пределах 15 процентов как в меньшую, так и в большую сторону в части средств районного бюджета, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы;
* проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
* проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
* вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы. Разрабатывает ежегодный план мероприятий Программы;
* осуществляет подготовку и предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации Программы.

 Начальник отдела информационных технологий администрации Мценского района несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы. Рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, а так же за освещение хода реализации Программы средствами массовой информации.

 Соискатели Программы осуществляют следующие полномочия:

 - участвуют в разработке проекта Программы;

 - осуществляют реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

 - предоставляют ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

 - представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые:

 для проведения текущего мониторинга — в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

 для подготовки годового отчета — в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, годовой отчет по курируемым мероприятиям.

 Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации Мценского района, в том, числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

 Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Мценского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений паказателей (индикаторов) прграммы, степени выполнения мероприятий программы.

 Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального зака от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Исполнитель мероприятий несет ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

 Исполнитель ежегодно готовит отчет об исполнении программы, при необходимости вносит коррективы программных мероприятий, которые публикует на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе Мценского района

«Развитие информационного общества на

территории Мценского района на 2015 — 2017 годы

и на период до 2020 года

Таблица 1

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории Мценского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и их значений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие официального интернет-сайта администрации Мценского района. | Прирост количества пользователей к показателю 2014 года, % | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг | Кол-во , % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | Количество запросов полученных и отправленных по каналам СМЭВ | Кол-во запросов, ед. | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Для обеспеченности структурных подразделений администрации района техническими средствами и рабочих мест | Кол-во % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота, в общем количестве рабочих мест | Кол-во % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6 | Доля муниципальных транспортных средств. Оборудованных системой ГЛОНАСС | Кол-во % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации (СЗИ) для обработки персональных данных, в общем количестве персональных компьютеров обрабатывающих персональные данные | Кол-во % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 8 | Количество участий в мероприятиях по вопросам развития информационно — коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки) | Кол-во мероприятий, ед. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2

к муниципальной программе Мценского района

«Развитие информационного общества на

территории Мценского района на 2015 — 2017 годы

и на период до 2020 года

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории Мценского**

**района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, т.ч. |
|  |  | наименование | Единица измерения | Значение (по годам реализации мероприятия) | По годам, всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Модернизация официального интернет-сайта администрации Мценского района** |
| 1 | Развитие официального сайта администрации района и информационных ресурсов Мценского района в сети Интернет | Прирост количества пользователей к показателю 2014 года | Кол-во, % | 2015 год-35 | 2015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2016 год-40 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-45 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-55 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год-55 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020 год-60 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020 год-60 | 2019 | - | - | - | - |
|  | **Итого по разделу 1 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2016** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2017** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2018** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2019** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2020** | - | - | - | - |
| **2. Развитие межведомственного взаимодействия по предоставлению населению Мценского района муниципальных услуг в электронном виде** |
| 2,1 | Разработка административных регламентов, актуализация и публикция в реестре государственных и муниципальных услуг |  | Кол-во, ед. | 2015 год-36 | 2015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020 год-36 | 2020 | - | - | - | - |
| 2,2 | Организация межведомственного взаимодействия, разработка и внедрение сервисов СМЭВ |  | Кол-во запросов, ед. | 2015 год-36 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
|  | **Итого по разделу 2 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2016** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2017** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2018** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2019** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2020** | - | - | - | - |
| **3. Обеспечение структурных подразделений администрации района техническими средствами, программным обеспечением и цифровыми каналами связи в общем количестве рабочих мест.** |
| 3,1 | Развитие локальной сети, обеспечение услуг связи и доступа в Интернет | Количество подключенных рабочих мест | Кол-во, %. | 2015 год-36 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
| 3,2 | Внедрение системы ГЛОНАСС | Количество муниципальных машин | Кол-во, %. | 2015 год-36 | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
|  | **Итого по разделу 3 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2016** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2017** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2018** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2019** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2020** | - | - | - | - |
| **4. Внедрение электронного документооборота** |
| 4,1 | Внедрение и развитие СЭД в деятельность администрации Мценского района | Количество подключенных рабочих мест | Кол-во, %. | 2015 год-36 | 2015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
|  | **Итого по разделу 4 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2016** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2017** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2018** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2019** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2020** | - | - | - | - |
| **5. Обеспечение защиты информации и персональных данных** |
| 5,1 | Проведение мероприятий по обеспечению защиты конфидициальной информации, в том числе персональных данных | Количество рабочих мест обеспеченных СЗИ | Кол-во, %. | 2015 год-36 | 2015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - | - | - | - |
|  | **Итого по разделу 5 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2016** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2017** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2018** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2019** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **2020** | - | - | - | - |
| **6. Планирование развития информационно-коммунальных технологий. Подготовка квалифицированных кадров в сфере ИКТ** |
| 6,1 | Организация вопросов развития информационно-коммунальных технологий в районе (семинары. Конференции, выставки) | Количество проведенных мероприятий | Кол-во, ед. | 2015 год-36 | 2015 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2016 год-36 | 2016 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год-36 | 2017 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год-36 | 2018 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год -36 | 2019 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020год-36 | 2020 | - |  |  |  |
|  | **Итого по разделу 6 (0 тыс. руб.)** |  |  |  | **2015** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2016** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2017** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2018** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2019** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2020** | - |  |  |  |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  | **2015** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2016** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2017** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2018** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2019** | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2020** | - |  |  |  |
|  | Всего: (0 тыс. руб.) | - |  |  |  |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы Мценского района за счет всех источников финансирования**

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы администрации Мценского района** | **Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.** |
| **По годам,****всего** | **Федеральный бюджет** | **Обласной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные средства** |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Мценского района | "Развитие информационного общества на территории Мценского района на 2015-2017 годы и на период 2020 года» | 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **0** |  |  |  |  |